Registro de Mantenimiento y Plan de Mejoras Futuras — TaskManager

Fecha:

Autor: Carlos Alberto Bolaños Gamarra

Rodrigo Holgado Quispe

Fabricio Huillca Perez

Raul Ppacsi Chillihuani

Versión: 1.0

# 1. Introducción

El presente documento consolida el registro oficial de los mantenimientos realizados en el sistema digital integral de RAP TARVEL PERÚ y presenta un plan estructurado de mejoras al futuro.

Su propósito es asegurar la continuidad operativa del sistema, documentado acciones técnicas relevantes y establecer un ahoja de ruta clara para su evolución a mediano y largo plazo.

Este   registro es utilizado por el equipo técnico, el administrado del sistema y el área de transformación digital de Rap Travel.

# 2. Registro de Mantenimiento

## 2.1 Historial de Mantenimientos Ejecutados

| Fecha | Tipo | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-10-10 | Preventivo | Limpieza de registros antiguos en tablas de reservas y clientes. | Equipo Técnico |
| 2025-10-15 | Correctivo | Corrección del error de autenticación en el módulo de inicio de sesión (validación en PHP). | Desarrollador Backend |
| 2025-10-125 | Preventivo | Optimización de consultas SQL en el módulo de ventas y actualización de librerías JS. | QA / DevOps |
| 2025-11-01 | Correctivo | Restauración de la base de datos MySQL tras caída del servicio del hosting. | Administrador de Base de Datos |
| 2025-11-06 | Preventivo | Verificación de logs del servidor Apache, revisión de seguridad y limpieza de cache. | DevOps |
| 2025-11-010 | Correctivo | Reparación del módulo de registro de usuarios (error en sanitización de datos). | Backend |
| 2025-11-15 | Preventivo | Revisión general del funcionamiento del sistema y pruebas funcionales. | QA |

# 3. Diagnóstico General

Tras la primera fase de implementación del sistema, se han identificado las siguientes

Fortaleza y oportunamente .

## 3.1 Fortalezas

- Arquitectura basada en PHP y MySQL, fácil de mantener y ampliar

- Interfaz amigable construida en HTML, CSS Y JS.

- Sistema estable para la gestión de clientes, reservas y operaciones internas

- Conexión segura, mediante sesiones PHP y validación del lado del servidor.

## 3.2 Oportunidades de Mejora

- Falta de un panel administrativo completo para monitorio interno.

- Aún no se implementa módulo de reportes PDF/Excel automatizados.

- No existe auditoria de actividad del usuario.

- Necesidad de mejora en distintos dispositivos y móviles.

- Se requiere optimizar el tiempo de carga en modulo con alta demanda (reservas y ventas)

# 4. Plan de Mejoras Futuras

## 4.1 Funcionalidades Prioritarias

| Mejora | Descripción | Prioridad | Versión Estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel Administrativo Completo | Gestión de usuarios, módulos, reservas, logs y estadísticas. | Alta | v1.1 |
| Auditoría de Registro de Actividad | Monitoreo de acciones (login, cambios, creación de reservas). | Alta | v1.1 |
| Optimización de Consultas SQL | Mejora de velocidad en módulos de alta demanda. | Alta | v1.2 |
| Generación de Reportes PDF/Excel | Reportes de ventas, reservas, clientes. | Media | v1.2 |
| Diseño Responsivo | Adaptación completa para móviles y tablets. | Media | v1.3 |
| Módulo de Notificaciones | Alertas internas por reservas, vencimientos y pagos. | Media | v1.3 |
| Integración API WhatsApp Business | Confirmaciones automáticas de reservas. | Media | v1.4 |
| Sistema de Roles Avanzados | Permisos diferenciados por área (ventas, operaciones, admin). | Alta | v1.4 |
| Historial de Reservas | Línea de tiempo con cambios y actualizaciones. | Baja | v1.5 |

## 4.2 Acciones de Mantenimiento Programado

- Respaldo automático de la base de datos MySQL cada 24 horas.

- Revisión mensual de logs del servidor Apache y errores PHP.

- Mantenimiento trimestral de la seguridad (verificación de vulnerabilidades).

- Optimización semestral del rendimiento del servidor y consultas SQL.

- Limpieza de registros antiguos cada 60 días (clientes inactivos, reservas expiradas).

- Actualización anual del sistema a nuevas versiones de PHP y librerías JS.

# 5. Seguimiento y Actualización

- Este documento será actualizado después de cada sprint o liberación de versión.

- Todos los cambios del sistema deben registrarse en el Changelog Oficial de Rap Travel.

- El equipo técnico debe validar que las mejoras liberadas coincidan con el Roadmap..

# 6. Contacto Responsable

soporte@raptravel.com

# 7. Conclusión

El mantenimiento continuo y la correcta planificación de mejoras permitirán por que sistema digital integral de RAP TRAVEL PERÚ evoluciones de forma segura eficiente u alineada con las necesidades operáticas de la agencia.

Este manual constituye una base só9lida para segura la calidad y sostenibilidad del sistema en el tiempo.